- شرایط اختصاصی شرکت در فراخوان واگذاری  پروژه سوله نیمه‌تمام مرکز خواهران الزهرا(س)

- پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين فرم متعهد می گردد :

- هزینه کارشناس رسمی دادگستری و دو نوبت آگهی روزنامه به عهده  سرمایه گذار منتخب   می باشدو عقد قرارداد منوط به پرداخت هزینه های کارشناس رسمی دادگستری و آگهی روزنامه می باشد.

- متقاضی متعهد است مجوز های لازم از قبیل صلاحیت فنی و اجرایی و پروانه فعالیت آموزشی  را از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجع ذیصلاح اخذ نماید .

- سرمایه گذار متعهد می گردد دوره های آموزش مهارتی را مطابق استاندارد های سازمان آموزش فنی و حرفه ای " به میزان ظرفیت اسمی پروژه 33600نفر- ساعت اجرا نماید .

- واگذاری پروژه مذکور مطابق" ماده 27 قانون الحاق به روش BOT " با حفظ کاربری آموزش مهارتی  بدون اعمال محدودیت در نوع کاربری های جانبی

- مسئولیت حفظ و حراست از اموال اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان  در طول مدت بهره برداری  به عهده سرمایه گذار می باشد.

- کلیه شرکت کنندگان ملزم به رعایت تمامی موارد یاد شده در فرمت طرح توجیهی ارایه شده و فرآیند فراخوان  می باشند.

- ملاک انتخاب سرمایه گذار: طرح  توجیهی پیشنهادی که حد اقل60درصد امتیازات مندرج در جداول ارزیابی (جدول شماره1) را کسب نمایند مورد قبول واقع می باشند .لذا متقاضیان می بایست ضمن تکمیل جداول ارزیابی (خود اظهاری) مستندات لازم را بارگذاری و پس از تایید در پاکت ب بصورت مکتوب به واحد حراست ارایه نمایند .

- سرمایه گذار منتخب می بایست حداکثر یک ماه بعد از اعلام قبولی نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه ،ضمانتنامه های بانکی(یک ساله) و مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد اقدام نمایند در غیر اینصورت قبولی آنها مردود و  ودیعه شرکت در فراخوان  به نفع سرمایه پذیر ضبط  می گردد.

- شرایط عمومی ،شرایط احتصاصی  و سایر اسناد پیوست جز لاینفک قرارداد محسوب می شوند .

- سرمایه گذار موظف میباشد تمامی مراحل ساخت پروژه را مطابق نقشه های اعلامی اجرا و به اتمام رساند .

- نقشه های سوله شامل سازه , معماری , تاسیسات برقی , تاسیسات مکانیکی پیوست شماره 1 می باشد .

- متقاضی موظف است پروژه را به پیمانکار و مشاور دارای صلاحیت در زمینه نظارت ساخت واگذار نماید و پروژه را مطابق نقشه ها تکمیل نماید .

- ارائه صورت وضعیت در دو نسخه و تائید آن توسط مجری و مشاور , نظارت متقاضی و دفتر فنی اداره کل و سپس پرداخت آن توسط سرمایه گذار به پیمانکار .

- تبصره 1  : پرداخت ارزش افزوده قبل از وجه خالص پیمانکار صورت پذیرد .

- تبصره 2: بیمه هر صورت وضعیت قبل از پرداخت خالص پیمانکار صورت پذیرد .

- تبصره 3: پرداخت صورت وضعیت منوط به انجام پرداخت های تبصره 1و2 می باشد .

| 1 | تجربه(سوابق اجرايي) | 25 | اسناد و مدارک معتبر |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | حسن سابقه در كارهاي قبلي | 5 | تقدير نامه ها ، رضايتنامه ها از كارفرمايان قبلي و... ( ارائه مستندات مربوط به رضايت نامه از كارفرماي قبلي الزامي است) |
| 3 | توان مالي و اعتباري | 35 | گزارش های خود اظهاری تائید گردیده توسط مراجع ذیصلاح |
| 4 | توان تجهيزاتي( اموال منقول و غير منقول) | 20 | اسناد و مدارک معتبر |
| 5 | گواهينامه هاي احراز صلاحيت سرمايه گذاري، گواهينامه كنترل و تضمين كيفيت و ساير گواهينامه هاي اخذ شده | 10 | اسناد و مدارک معتبر |
| 6 | توان مديريتي | 5 | اسناد و مدارک معتبر |
|  | جمع | 100 |  |

جدول 1 -معيارهاي ارزيابي كيفي متقاضيان سرمايه گذاري(خود ارزیابی )

*بمنظور سهولت ارزيابي كيفي توسط كميته فني و بازرگاني ، سرمایه گذاران ميبايست حتمًا رزومه خود را به ترتيب ذيل و با درج شماره صفحه كلاسه بندي نمايند :

۱-  فهرست ۲ - نامه درخواست شركت  درفراخوان واگذاری ۳- اساسنامه ،اظهارنامه ، روزنامه رسمي ، آگهي تاسيس ، آگهي آخرين تغييرات در روزنامه رسمي ، شناسه ملي ، كد اقتصادي (شرکت کنندگان حقوقی) 4-  گواهينامه ها  و اسناد مثبته در خصوص  سوابق کاری سرمایه گذار در حوزه فعالیت مرتبط با طرح پیشنهادی سرمایه پذیر.5- داشتن توان و ظرفیت مالی مجاز طبق گزارش های خود اظهاری و کنترل آن توسط سرمایه پذیراز طریق استعلام های لازم . 6 - مستندات مربوط به سوابق قراردادهاي اجراء شد قبلي –7 -  مستندات مربوط به توان مالي 9-  مستندات مربوط به توان تجهيزاتي 10-  مستندات مربوط به توان فني و برنامه ريزي شامل رزومه نفرات كليدي  11 - آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده   12- مدارک مربوطه به دیگر معیارها که بصورت موردی درخواست گردد.

جدول شماره 2- (خود ارزیابی )

| بودجه بندی انتخاب سرمایه گذار |  |
| --- | --- |
| معیار | درصد |
| قیمت پیشنهادی | 55 |
| بازه زمانی تحویل پروژه | 25 |
| طرح توجیهی | 20 |

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز

اینجانب /شرکت ......................................................... فرزند............................. دارای شماره شناسنامه ................................. شماره ثبت ...................صادره از ................................... شماره ملی .......................................................... شماره همراه........................................... اعلام میدارم شرایط مندرج دراین فرم راقبول داشته وکلیه تعهدات راپذیرفته وبعدا حق هیچ گونه اعتراضی را ندارم .

امضاء و اثرانگشت :