طرح ایجاد مرکز آموزش تخصصی

در محل پروژه نیمه تمام

مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای  الزهرا

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان

مقدمه

برابر مصوبه صورتجلسه مورخه 22/4/93  كميته برنامه ريزي شهرستان زنجان و ابلاغيه معاونت محترم برنامه ریزی استانداری طی نامه شماره 2385/5/47 مورخه 4/5/93، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان  اقدام به احداث سالن چند منظوره در مرکز شماره سه خواهران الزهراء (س) از محل اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای استانی نموده است که برآورد اولیه احداث مطابق نقشه های اجرایی و طرح شرکت مهندسین مشاور بهین طراح شمالغرب به میزان 29 میلیارد ریال بوده است. از تاریخ 1393 و با تهیه نقشه های اجرایی توسط مشاور و شروع فاز اول، عملیات احداث مجموعه مذکور آغاز گردید که تا سال 1394مبلغ 2770 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و در سال 1395 با اعتبار 1640 میلیون ریال, عملیات اجرای فونداسیون و نصب سوله فلزی اجرا شد.

در سال 1395 به دلیل افزایش قیمتها، اعتبار موردنیاز برای تکمیل پروژه بالغ بر 70 میلیارد ریال برآورد گردید و از طرفی با اصلاح فرآیند آزمونهای کتبی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از حالت دستی به الکترونیکی، ایجاد سالن آزمون چند منظوره فاقد توجیه اقتصادی شد. لذا بر اساس بخشنامه شماره 586206  مورخ 05/04/95 و دستورالعمل اجرای مربوط به ماده 27 واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با هدف توسعه مشارکت پروژه مذکور در تاریخ 18/08/95  طی نامه شماره  3674/952/16 به عنوان یکی از پروژه های قابل واگذاری به سازمان برنامه بودجه ( دبیرخانه کارگروه واگذاری استان ) اعلام و طرح توجیهی مربوطه تدوین و پس از تصویب در جلسه مربوطه طی 3 مرحله فراخوان جهت واگذاری به روش B.O.T  مطابق مقررات اقدام گردید.

از آن زمان تا کنون علیرغم اجرای چند مرحله فراخوان، تاکنون هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی برای تکمیل پروژه مذکور اعلام آمادگی نکرده است. لذا در حال حاضر و برای مولد کردن سرمایه‌گذاری انجام شده در نظر است فراخوانی جهت تکمیل و بهره‌برداری از پروژه نیمه‌تمام مذکور به عنوان مرکز آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای انجام گیرد. از آنجاییکه اصلی‌ترین مبنای تصمیم‌گیری در خصوص توسعه و تجهیز مراکز آموزش مهارتی، نیازسنجی از آموزش‌های مورنیاز بازار کار در سالهای آتی است، بنابراین در اولین گام باید رشته‌ها و حرفه‌های آموزشی مرکز مشخص گردد.

امروزه بازار‌ کار به‌ طور مداوم در حال تغییر بوده و این تغییرات هر روزه شتاب بیشتری می‌گیرد. پیدایش فرصت های گسترده برای تحقق پتانسیل ها و آرمان های مردم در انقلاب صنعتی چهارم سبب ایجاد تقاضا برای میلیون ها شغل جدید شده است، با این حال، برای تبدیل این فرصت ها به واقعیت، به منابع جدید داده ها و رویکردهای نوینی برای درک مشاغل و مهارت‌های  نوظهور و انجام اقدامات همگانی مؤثر و هماهنگ در سراسر جهان نیاز داریم.

یکی از شناخته‌شده‌ترین سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه همکاری‌های عمومی-خصوصی کار می‌کند مجمع جهانی اقتصاد (WEF) است که اخیراً گزارش آینده مشاغل 2023 (Future of Jobs Report 2023) خود را منتشر کرده است. این گزارش یک تحلیل جامع است که اثرات تحولات جاری در بازار کار و یک پیش‌بینی پنج ساله را برای پذیرش فناوری، مشاغل و مهارت‌ها ارائه می‌کند.گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد منبع ارزشمندی است که به ما کمک می‌کند تغییرات قابل توجهی را که در دنیای مشاغل اتفاق می افتد، درک کرده و برنامه‌ریزی مناسب‌تری برای آینده داشته باشیم.

این گزارش 803 کسب و کار را که نماینده 45 اقتصاد و بیش از 11.3 میلیون کارمند از 27 خوشه صنعتی هستند، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و  یک مرور کلی از بازار کار جهانی در حال تحول ارائه می دهد. این سند چشم انداز روشنی در مورد روندهایی که آینده بازار کار را شکل می دهند ترسیم کرده و پیامدهای آن را برای کارمندان، کارفرمایان و سیاست‌گذاران به طور یکسان بررسی می‌کند.

آخرین گزارش آینده مشاغل تصویری از یک بازار کار به سرعت در حال تغییر را مجسم می کند که توسط تحول دیجیتال، اتوماسیون و هوش مصنوعی هدایت می شود. مهارت‌های فردا مستلزم یادگیری مداوم، سازگاری و تمرکز بر مهارت‌های فنی و نرم است. در حالی که چالش هایی مانند شکاف جنسیتی همچنان وجود دارد، آینده بازار کار نیز فرصت هایی را برای کسانی که آماده سازگاری با تغییرات و یادگیری هستند، فراهم می‌کند. این گزارش گنجینه‌ای کامل از بینش‌ها و داده‌ها است، و برای هر کسی که علاقه‌مند به اطلاع از آینده بازار کار است مطالعه آن توصیه می‌شود.

1- بررسی یافته‌‌های گزارش آینده مشاغل 2023

تیم تحلیلی مجمع جهانی اقتصاد یافته‌های خود را بر اساس نظرسنجی از 803 شرکت در مورد چگونگی درک آنها از روندهای کلان و روندهای تکنولوژیکی، تأثیر این موارد بر اشتغال و سطوح مهارت، و پیش‌بینی شرکت‌ها از کیفیت تغییر نیروی کار بین سال‌های 2023 و 2027 ، استوار کرده است. بر اساس یافته‎‌ها، پیش‌بینی می‌شود که تقریباً یک چهارم (23 درصد) مشاغل تا سال 2027 تغییر کند و شرکت‌ها انتظار دارند تا سال 2027 حدود 69 میلیون شغل جدید ایجاد شود، اما در همان زمان، 83 میلیون شغل فعلی از بین خواهد رفت. همچنین عواملی که بیشترین تأثیر را بر بازار کار خواهند داشت بشرح زیر پیش‌بینی شده‌اند :

- استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی : بیش از 85 درصد از سازمان‌های مورد بررسی، افزایش پذیرش فناوری‌های جدید و گسترش دسترسی دیجیتال را به‌عنوان روندهایی که احتمالاً منجر به تحول در سازمانشان می‌شود، شناسایی می‌کنند.

- افزایش هزینه های زندگی و کندی رشد اقتصادی

- محدودیت های عرضه

- تغییر در تقاضای مصرف کننده، به ویژه از نظر مسائل اجتماعی و زیست محیطی.

1-1- تاثیرات تکنولوژی بر بازار کار

فناوری همچنان مهم‌ترین عامل شکل‌دهی به آینده مشاغل است، اما مهم است که رویکردی ظریف‌تر داشته باشیم و تأثیر سایر روندها مانند اقدامات محیطی را نیز در نظر بگیریم. اتوماسیون، هوش مصنوعی (AI) و رباتیک بازار کار را متحول کرده و بر انواع مشاغل موجود و مهارت های مورد نیاز تأثیر می گذارد. در حالی که برخی از وظایف ممکن است خودکار شوند، فرصت‌هایی برای تغییر شغل و ایجاد نقش های جدید نیز وجود خواهد داشت.

انتظار می رود تا سال 2025 ماشین ها وظایف بیشتری نسبت به انسان ها انجام دهند. با این حال، این موضوع لزوماً به معنای از دست دادن شغل نیست. این تغییر به سمت اتوماسیون و هوش مصنوعی هم فرصت ها و هم چالش هایی را به همراه دارد. از یک طرف می تواند منجر به افزایش کارایی و بهره وری شود. از سوی دیگر، کارمندان را ملزم می‌کند تا با روش‌های جدید کار سازگار شوند و مهارت‌های جدیدی کسب کنند. از آنجاییکه به دلیل توسعه سریع هوش مصنوعی  نیاز به مشاغل اداری با سرعت کاهش می یابد، ، نیاز به نیروی کار ماهر در حوزه فناوری نوآورانه و امنیت سایبری در حال افزایش است. تقریباً 75 درصد از شرکت‌های مورد بررسی گفته‌اند که انتظار دارند تا سال 2027 هوش مصنوعی را پیاده‌سازی کنند. با انجام این کار، انتظار می‌رود حدود 26 میلیون شغل، عمدتاً با نقش‌های اداری و ثبت سوابق، از جمله صندوق‌دار، نمایندگی فروش بلیط و حسابدار، از بین بروند.(شکل شماره 3 ص 31 گزارش)

بررسی داده‌ها حاکی از این است که نوآوری هایی مانند داده های بزرگ(big data)، رایانش ابری و هوش مصنوعی در حال حاضر مورد استقبال قرار گرفته و انتظار می رود این الگو ادامه یابد. همچنین :

- انتظار می رود تا سال 2027، بیش از 75 درصد از مشاغل از فناوری نوآورانه استفاده کنند

- پیش بینی می شود 86 درصد از شرکت ها از پلتفرم ها و برنامه های دیجیتال استفاده کنند

- علاوه بر این، 75 درصد از آنها از تجارت الکترونیک و تجارت دیجیتال برای تراکنش های سریع تر و آسان تر استفاده می کنند

- 81 درصد از شرکت ها مشتاق به کارگیری فناوری های نیروی کار و آموزش، از جمله ادغام ربات ها هستند

شکل شماره 1 : مشاغلی که بیشترین کاهش تقاضا را در بازار کار خواهند داشت.

شکل شماره 2: فناوریهایی که به احتمال زیاد در 5 سال آینده توسط شرکتهای تحت مطالعه مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت.

براساس پاسخ‌ کسب و کارهای مشارکت کننده در تهیه گزارش، پیش‌بینی می‌شود علاوه بر تجزیه و تحلیل داده های انبوه، عوامل مربوط به تغییرات آب و هوایی، فناوری های مدیریت زیست‌محیطی، و رمزگذاری و امنیت سایبری، موجب بیشترین رشد در ایجاد شغل شوند (شکل 5.2، ص 25 گزارش آینده مشاغل 2023). نکته جالب توجه این است که از 28 فناوری موجود در نظرسنجی، انتظار می‌رود تنها روبات ها (انسان نما و غیر انسان نما) منجر به از بین رفتن مشاغل شوند.

2-1- ارتقاء مهارت و افزایش تقاضا برای مهارت های دیجیتال

گزارش آینده مشاغل بر نقش حیاتی بازآموزی و ارتقاء مهارت در آماده سازی برای آینده کاری تاکید می‌کند. تا سال 2025، هر کارمند بایستی بطور متوسط 101 روز آموزش داشته باشد تا بتواند نیازمندیهای شغلی را برآورده کند. کارفرمایان این نیاز را درک می کنند، به طوری که 66٪ از کارفرمایان انتظار دارند که بازگشت سرمایه را در بازآموزی و ارتقاء مهارت در طی یک سال دریافت کنند. با این حال، مسئولیت بازآموزی و ارتقاء مهارت تنها بر عهده کارفرمایان نیست، بلکه کارکنان نیز باید مسئولیت یادگیری خود را بر عهده گیرند. این امر مستلزم یک رویکرد فعالانه برای توسعه مهارت، از جمله جستجوی فرصتهای یادگیری و همگام ماندن با روندهای صنعت است.

گزارش آینده مشاغل بر نیاز فوری به بازآموزی و ارتقاء مهارت نیروی کار جهانی تاکید می‌کند. فناوری به سرعت در حال پیشرفت است و بین مهارت‌های مورد نیاز مشاغل نوظهور، و مهارت‌های نیروی کار فعلی شکاف ایجاد می‌کند. برای موفقیت در بازار کار آینده، افراد باید از آموزش مستمر استقبال کنند و مهارت‌های لازم برای انطباق با نقش‌ها و صنایع در حال تحول را کسب کنند.

همانطور که ماهیت مشاغل تکامل می یابد، مهارت های مورد نیاز کارفرمایان نیز تغییر می کند. این گزارش مجموعه‌ای از مهارت‌ها و نقش‌های کلیدی را که قرار است تقاضا را افزایش دهند، شناسایی می‌کند. بر پایه یافته های گزارش دو مهارت پایه‌ای مورد نیاز کارفرمایان عبارتند از تفکر تحلیلی و تفکر خلاق. این مهارتها به همراه مهارتهای"تاب آوری، انعطاف پذیری و چابکی"، "انگیزش و خودآگاهی"، و "کنجکاوی و یادگیری مادام العمر"  رتبه‌های یک تا پنج مهم‌ترین آموزش‌های موردنیاز در سال 2023 را به خود اختصاص می‌دهند (شکل 4.2، ص 38 گزارش) دلیل اینکه در شرایط متغیر و پویای کنونی بازار کار، مهارتهای اینچنینی در استراتژی های مهارت آموزی مجدد شرکت ها مورد توجه قرار گرفته اند، بر کسی پوشیده نیست.

شکل شماره  3: تاثیرات پذیرش فناوری بر مشاغل(تصویر شماره 2-5 گزارش آینده مشاغل 2023)

شکل شماره  4: مهارتهای پایه ای موردنیاز در سال 2023(تصویر شماره 4-2  گزارش آینده مشاغل 2023)

با اینحال، گزارش به چندین مهارت دیگر نیز اشاره می‌کند که درحال حاضر در رتبه‌های بالایی قرار نمی‌گیرند، اما در بازآموزی مهارت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند و بیانگر حوزه‌های دارای اهمیت استراتژیکِ در حال ظهور است. این مهارتها شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی و داده‌های انبوه(big data)، یادگیری ماشینی، رهبری و نفوذ اجتماعی، طراحی و تجربه کاربر، و نظارت بر محیط‌زیست است (شکل 4.5، صفحه 42). هوش مصنوعی و داده های انبوه "اولویت شماره یک" در استراتژی های آموزشی برای شرکتهایی با بیش از 50000 کارمند است (ص 46 گزارش) و انتظار می رود نقش های مرتبط با تجزیه و تحلیل داده ها، هوش مصنوعی، محاسبات ابری و امنیت سایبری رشد قابل توجهی را تجربه کنند. به این معنا که کارکنان باید سواد دیجیتال خود را توسعه داده و در فناوری های نوظهور ماهر کنند

شکل شماره  5: حوزه‌های دارای اهمیت بازآموزی و ارتقاء مهارت تا سال 2027(تصویر شماره 4-5  گزارش آینده مشاغل 2023)

چنین تحولاتی در بازآموزی و ارتقاء مهارت، بر اهمیت یادگیری مادام العمر تأکید می‌کند. همانطور که الزامات شغلی با شتاب بسیار زیادی تغییر می کنند، کارکنان باید به طور مداوم مهارت های خود را به روز کرده  تا بتوانند در چرخه رقابتی بازار کار باقی بمانند. این امر مستلزم تغییر در طرز فکر است بگونه‌ای که نگرش به آموزش از یک رویداد مقطعی به یک فرآیند مستمر تبدیل شود.

شرکت ها نسبت به توسعه نیروی کار موجود بیشتر خوشبین هستند تا به یافتن نیروهای مستعد و حفظ آنها (شکل 5.3، ص 51). با توجه به چشم انداز مثبت برای رشد استعدادها، این گزارش ترکیب برنامه های آموزشی را در نظر می گیرد. جای تعجب نیست که رایج ترین رویکردها از طریق آموزش در حین کار، مربیگری و بخش های آموزش داخلی است. به دنبال آن دوره های کارآموزی با حمایت کارمندان انجام می شود. از تامین کنندگان خارجی، مانند انجمن های حرفه ای، پلتفرم های آموزش آنلاین بخش خصوصی و دانشگاه ها انتظار می رود که کار توسعه استعداد بسیار کمی را انجام دهند. (شکل 5.9، ص 58)

3-1- ظهور کار ترکیبی

همه‌گیری COVID-19 اتخاذ سیاست دورکاری و ساعات کاری شناور را تسریع کرده است. گزارش آینده مشاغل 2023 پیش‌بینی می‌کند که مدل‌های کار ترکیبی از راه دور و حضوری، به یک هنجار تبدیل خواهند شد. کارفرمایان و کارمندان باید با این شیوه جدید کار سازگار شوند و بر ایجاد مهارت‌های قوی همکاری مجازی، حفظ تعادل بین کار و زندگی، و اولویت دادن به رفاه کارکنان تمرکز کنند. دورکاری که زمانی مزیتی بود که توسط چند شرکت منتخب ارائه می‌شد، در بسیاری از صنایع به یک اصل تبدیل شده است و این تغییر منجر به افزایش تقاضا برای مهارت های دیجیتال شده است، به طوری که 84٪ از کارفرمایان برنامه‌ریزی برای گسترش کار از راه دور دارند و 50٪ انتظار دارند که برخی از نقش ها را در شرکت خود خودکار کنند.

این تحول دیجیتال بدون چالش نبوده و همانطور که شرکت ها در حال ترویج دورکاری هستند، باید به مسائل مربوط به بهره‌وری، مشارکت کارکنان و امنیت سایبری بپردازند. علاوه بر این، تغییر به سمت اتوماسیون مستلزم ارزیابی مجدد نقش‌ها و مسئولیت‌های شغلی، با تمرکز بر کلیه وظایف شغلی است.

4-1- ملاحظات اخلاقی در فناوری

با رواج بیشتر هوش مصنوعی و اتوماسیون در محیط کار، این گزارش بر اهمیت پرداختن به نگرانی های اخلاقی نیز تاکید می‌کند. سازمان ها برای ایجاد اعتماد در سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی باید مسائلی مانند حریم خصوصی، تعصب و شفافیت را نیز مدنظر قرار دهند. این امر مستلزم اجرای چارچوب های حاکمیتی قوی و تعهد به توسعه و استقرار مسئول هوش مصنوعی است.

2- پیش‌بینی رشته‌های آموزشی مورد تقاضای بازار کار استان زنجان

گزارش آینده مشاغل 2023 چراغ راه آینده برای افراد و سازمان هایی است که در دنیای در حال تکامل مشاغل فعالیت می‌کنند. پذیرش یادگیری مادام العمر، بازآموزی و ارتقاء مهارت برای سازگاری و مرتبط ماندن بسیار مهم است. سازمان ها باید در توسعه کارکنان سرمایه گذاری کنند و مکان های کاری فراگیر ایجاد کنند که رشد مهارت های دیجیتال را تقویت کند. همانطور که آینده کار را شکل می دهیم، اولویت دادن به اخلاق و اطمینان از اینکه فناوری به عنوان یک نیروی مثبت عمل می کند، ضروری است. با پذیرش توصیه‌های گزارش آینده مشاغل 2023، می‌توانیم پتانسیل نیروی کار را باز کنیم، اقتصادهای انعطاف‌پذیر بسازیم و آینده‌ای را ایجاد کنیم که در آن انسان‌ها و فناوری با هم رشد کنند.

همانطور که در این گزارش عنوان شده است انتظار می‌رود آهنگِ روی‌آوری به فناوری به هیچ‌وجه فرو ننشیند و در برخی حوزه‌ها شتاب بگیرد. روی‌آوری به هوش مصنوعی، رایانش ابری، کلان‌داده‌ها و تجارت الکترونیکی همچنان اولویت‌های برتر سردمداران کسب‌وکار هستند و روند جا افتاده در سال‌های گذشته را همچنان دارند. البته توجه به رمزبندی، ربات‌های فاقد شباهت به انسان نیز افزایش چشم‌گیری داشته است.

از طرف دیگر با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پاک در استان به منظور دسترسی به توسعه پایدار و ایجاد زمینه اشتغال انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رشته های فناوری اطلاعات،IT ، الکترونیک، رباتیک و هوش مصنوعی در استان و وجود دانشگاه‌ها، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد،  واحدهای دانش بنیان و شرکت های متوسط و کوچک و فعال در حوزه فناوری های برتر در سطح استان و با توجه به بازنمایی فرصت های شغلی در اقتصاد و چشم انداز نوظهور در آینده کار و نیازهای مهارتی مربوط به آنها نشانگر تنوع چشمگیر فرصت در بازار کار هستند و  فرصتهایی برای اشتغال با سطح مهارتی بالا و پایین ارائه  میدهند. درحالیکه  مهارتهای  آینده ساز فنی، مانند علم  داده‌ها و مهارتهای هوش مصنوعی، مطمئناً برای آینده کار بسیار مهم خواهند بود.به منظور تکمیل زیر ساخت های لازم برای دستیابی به این مهم توانمند سازی نیروی انسانی در این بخش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

درحال حاضر علیرغم نبود اطلاعات رسمي از وضعیت نيروي كار، گزارشهاي متعددي از بخشهاي تجاري و علمي نشاندهنده كمبود قابل توجه نيروي كار متخصص در رشته های فناوری اطلاعات،IT ، الکترونیک، رباتیک و هوش مصنوعی است و عرضه متخصصان در رشته‌های مذکور نسبت به تقاضاي موجود اندك است  و توقع ميرود اين تقاضا همچنان رشد داشته بادشد.

بنابراین براساس وضعیت کنونی نیروی کار استان و نتایج گزارش مشاغل آینده 2023 می‌توان گفت که خوشه‌های مهارتی زیر کماکان حوزه‌های در حال رشد سریع در بازار کار بوده و پیشنهاد می‌شود در صورت وجود هرگونه برنامه برای توسعه آموزش‌های مهارتی، رشته‌های آموزشی زیر می‌تواند در اولویت اجرا قرار گیرد :

- مهارت های کسب و کار  (Business Skill): مانند بازاریابی، مدیریت پروژه، بودجه ریزی و توسعه کسب و کار

- مهارت های نرم (Soft Skills) : مانند رهبری، ارتباطات، مذاکره، تفکر خلاق و حل مسئله

- مهارت های فنی پایه (Tech-Baseline Skills) : مانند سواد رایانه ای، طراحی وب، بازاریابی آنلاین، رسانه های اجتماعی، ارتباطات، تهیه پیشنویس، نرم افزارهای طراحی مهندسی، نرم افزارهای پزشکی و نرم افزارهای بالینی

- مهارت های فناورانه ساختار شکن (Tech-Disruptive Skills) : مهارتهایی هستند که افراد را قادر میسازند که فناوری‌هایی را به کار برند و طراحی کنند که به طرز چشمگیری بر مدلهای تجاری و بازار کار طی سالهای آینده اثر میگذارند از قبیل علوم داده، پردازش طبیعی زبان، اتوماسیون، روباتیک، رایانش ابری و امنیت سایبری

3- موانع و محدودیت‌های توسعه آموز‌ش‌های مهارتی

در سالهای اخیر، محدودیت اعتبارات در دو حوزه  احداث و تجهیز فضاهای آموزشی، و همچنین تامین نیروی آموزشی متخصص از محل اعتبارات دولتی، مانعی بزرگ برای توسعه و بروزرسانی رشته‌های آموزشی در مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای استان شده است، اما علیرغم محدودیتهای اینچنینی شاید بتوان در صورت وجود تمایل و انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام،  محدودیت اعتبارات را مرتفع نمود. به این منظور اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان زنجان با توجه به موارد زیر :

- وجود سوله نیمه تمام  مرکز آموزشی الزهرا

- مجوز قانونی ماده 27 قانون الحاق 2 مبنی بر جلب مشارکت بخش خصوصی

در نظر دارد در صورت طی مراحل قانونی مطابق با دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2، نسبت به تکمیل و تجهیز سوله نیمه‌تمام مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران الزهرای زنجان، و بهره‌برداری از آن به عنوان مرکز آموزشی با اولویت آموزش‌ رشته‌های مهارت های کسب و کار، مهارت های نرم، مهارت های فنی پایه و مهارت های فناورانه ساختار شکن با مشارکت بخش خصوصی و در قالب  اقدام نماید

تعیین شرایط تهاتر اجاره بهای واگذاری سوله نیمه تمام مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای الزهرای زنجان

بمنظور تصمیم‌گیری درخصوص تعیین شرایط اولیه واگذاری، در ابتدای امر اطلاعات زیر را که از مراجع ذیصلاح اخذ شده است در نظر می‌گیریم :

- ارزش فعلی سازه فلزی سوله طبق نظر کاشناسان رسمی در حدود 36 میلیارد ریال برآورد شده است،

- تامین کلیه الزامات فضای واگذار شده اعم از حفاظت فیزیکی، انشعابات، انرژی و ... بر  عهده سرمایه‌گذار خواهد بود.

- ارزش فعلی نرخ واحد خدمات آموزشی(نفرساعت) ادغامی در رشته‌های اولویت‌دار برطبق تعرفه سال 1402، برابر با 200هزار ریال در نظر گرفته می‌شود.

- سرمایه گذار موظف است در قبال فضای مازاد واگذار شده، سالیانه معادل با ارزش اجاره زمین و سازه سوله، خدمات آموزشی رایگان برای متقاضیان معرفی شده از سوی سرمایه‌پذیر ارائه دهد و یا دوره‌های آموزشی با تخفیف برای ایشان برگزار نماید.

لذا پیشنهاد این اداره کل برای شرط اصلی واگذاری سوله نیمه تمام با در نظر گرفتن ارزش فعلی اجاره بهای زمین و سوله و همچنین ارزش ادغامی هر نفر ساعت  به شرح زیر است :

سرمایه‌گذار موظف است در قبال تکمیل و بهره‌برداری از سوله نیمه‌تمام در قالب مرکز آموزشی تخصصی به مدت حداکثر 20 سال(با اولویت آموزش مهارت های کسب و کار، مهارتهای نرم افزاری ، مهارت های فنی پایه، و مهارت های فناورانه ساختارشکن)، در چارچوب دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2 (BOT) سالانه خدمات آموزشی رایگان به میزان 9،000 نفرساعت و یا خدمات آموزشی با 20 درصد تخفیف به میزان 45،000 نفرساعت برای متقاضیان معرفی شده از سوی سرمایه‌پذیر ارائه دهد.

البته می‌توان در صورت وجود هرگونه محدودیت قانونی قیمتهای کارشناسی را بصورت سالانه تعیین کرد و میزان تعهدات سرمایه‌گذار در قبال پرداخت اجاره بها را در هر سال بصورت جداگانه محاسبه نمود. ضمنا سایر موارد حقوقی مربوط به قرارداد مشارکت توسط دفتر حقوقی اداره کل بایستی در قرارداد نهایی فیمابین گنجانده شود.

تذکرات مهم :

- سرمایه گذار موظف میباشد تمامی مراحل ساخت پروژه را مطابق نقشه های اعلامی اجرا و به اتمام رساند .

- نقشه های سوله شامل سازه , معماری , تاسیسات برقی , تاسیسات مکانیکی پیوست شماره 1 می باشد

- متقاضی موظف است پروژه را به پیمانکار و مشاور دارای صلاحیت در زمینه نظارت ساخت واگذار نماید و پروژه را مطابق نقشه ها تکمیل نماید .

- ارائه صورت وضعیت در دو نسخه و تائید آن توسط مجری و مشاور , نظارت متقاضی و دفتر فنی اداره کل و سپس پرداخت آن توسط مجری به پیمانکار

پیوست 1 : برنامه زمانبندی تکمیل سوله نیمه تمام